# Приложение к разделу 2 Описание объекта закупки

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт дорог на территории  сельского поселения «Село Булава»

2-3 кварталы 2017г.

Контроль качества выполнения работ по обслуживанию улично-дорожной сети осуществляется силами Заказчика путем визуального осмотра, при необходимости применяются различные приборы и оборудование. По результатам осмотра качества содержания составляется акт (приложение к Техническому заданию Контракта).

В стоимость   включена стоимость всех  затрат, необходимых для выполнения работ по обслуживанию улично-дорожной сети (материалы, и т.д.),  а так же расходы на страхование, таможенные  пошлины  и другие обязательные платежи.

Ежедневное присутствие представителя Подрядчика на территории сельского поселения «Село Булава». Ежедневное предоставление актов выполненных работ.

Работы по ремонту дорог выполняются согласно условий муниципального контракта, объемам работ (приложение № 2 к муниципальному контракту). Внеплановые работы по ремонту дорог поселения выполняются по мере их необходимости по согласованию с Заказчиком. Оплата дополнительных работ включена в цену контракта.

В случае необходимости, Заказчик оставляет за собой право вызвать Подрядчика для выполнения необходимых работ. Работа должна быть выполнена в срок и качественно. В случае невозможности выполнения указанных контрактом работ в установленные дни по причине плохих погодных  условий выполнить их в иное, указанное Заказчиком время.

Использовать оборудование и расходные материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данному виду работ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при исполнении обязательств по контракту.

Выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно- эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

В период производства работ Подрядчик ведет журнал производства работ, который должен содержать:

-дата производства работ;

-наименование выполняемых работ;

-наименование объектов;

-площади объектов обслуживания (площадь территории, на которой произвелись работы);

-графа для примечаний, которая заполняется представителем технического надзора Заказчика при необходимости.

Журнал заполняется Подрядчиком в дни производства работ. Напротив каждого дня ставится отметка лица, отвечающего за производство данных работ в указанный день (подрядчик, мастер и т.д.). Каждый день промежуточного срока (месяца) журнал подписывается Подрядчиком и предоставляется Заказчику. Журнал подписывает Заказчик с обязательным указанием недостатков (при наличии), выявленных в ходе совместных проверок и недостатков, выявленных в ходе односторонних проверок и которые не устранены Подрядчиком. Журнал хранится у Подрядчика.

В местах производства работ «Подрядчик» обеспечивает:

а) безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам или « Муниципальному заказчику». В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий), «Подрядчик» несёт материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесённого ущерба за счёт собственных средств.

б) установку временных дорожных знаков и ограждающих конструкций в течение всего периода работ.

в) принятие мер по предотвращению ДТП в местах производства работ, а именно не допускать случаев оставленных без присмотра открытых колодцев, провалов грунта и нахождения посторонних предметов на проезжей части улиц.

г) безвозмездное восстановление зелёных насаждений и элементов благоустройства в случае нарушения или уничтожения

| - Объемы выполняемых работ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 3 | 4 | 5 |
| Ул.Гаражная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 807 |
| Ул.Октябрьская |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 66 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 500 |
| Планировка площадей | м2 | 2860 |
| Ул.Космическая |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 85,41 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 518,87 518,87 / 1000 |
| Планировка площадей | м2 | 1857,1 1857,1 / 1000 |
| Ул.Восточная |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 37,39 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 623,2 |
| Планировка площадей | м2 | 623,2 |
| Ул.Новая |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 37,35 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 622,5 |
| Планировка площадей | м2 | 2801,3 |
| Ул.Невельского |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 102,06 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 1265,8 |
| Планировка площадей | м2 | 1265,8 |
| Ул.Колхозная |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 24,02 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 200,32 |
| Планировка площадей | м2 | 1910,4 |
| Ул.Кооперативная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 826,2 |
| Ул.Подгорная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 355 |
| Ул.Юности |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 1225,6 |
| Ул.Советская |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 62,56 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 1316 |
| Планировка площадей | м2 | 14508 |
| Ул.Центральная |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 90,28 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 1462,6 |
| Ул.Набережная |  |  |
| Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 10508 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 255,9 |
| Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | м2 | 1265 1265 / 1000 |
| Планировка площадей | м2 | 10714 |
| Ул.Лесная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 2720,3 |
| Ул.Таежная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 4071 |
| Ул.Зеленая |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 2016,756 |
| Ул.Уссурийская |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 2224,1 |
| Ул.Парковая |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 2979,5 |
| Пер.Объездной |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 508,76 |
| Ул.Объездная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 3160 |
| Пер.Строительный |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 1352,3 |
| Пер.Северный |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 393,3 |
| Ул.Амурская |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 3192 |
| Ул.Молодежная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 3365,2 |
| Ул.Пионерская |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 2786,9 |
| Ул.Северная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 1536 |
| Ул.Школьная |  |  |
| Планировка площадей | м2 | 4054 |