

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»  Ульчского муниципального района Хабаровского края  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  16.03.2023 № 34 -па  с. Булава |

О проведении противопаводковых мероприятий

на территории сельского поселения «Село Булава» Ульчского

муниципального района Хабаровского края в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края, принятым решением Совета депутатов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края от 15.04.2005 № 06, в целях организованной подготовки в период вскрытия рек, возможным образованием весеннего половодья с затоплением населенного пункта и обеспечения защиты населения поселения, уменьшения ущерба от наводнений, администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2023 год.

2. Специалисту 1 категории администрации сельского поселения «Село Булава» Нырина Д.В.:

2.1.Организовать практическое выполнение и контроль противопаводковых мероприятий.

2.1. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю обеспечить информирование населения о развитии паводковой обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

3 Постановление администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края от 07.02.2022 г. № 20-па «О проведении противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края в 2022 году» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном листке органов местного самоуправления сельского поселения «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Н.П.Росугбу

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Булава»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

от 16.03. 2023 года N 34-па

ПЛАН

мероприятий, направленных на снижение последствий весеннего

половодья и паводков на территории сельского поселения

«Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования мероприятий. | Сроки исполнения | Исполнители |
| 11. | Проведение заседания КЧС и ПБ сельского поселения по вопросу: «О подготовке к проведению мероприятий по пропуску паводковых вод» | до 25.03.2023 | КЧС и ПБ сельского поселения |
| 2. | Создание оперативной группы для координации работы по проведению необходимых противопаводковых мероприятий. | до 25.03.2022 | КЧС и ПБ сельского поселения |
| 3. | Проведение обследования территорий поселения, подвергающихся подтоплением паводковыми водами и требующие берегоукрепления | апрель-май 2023 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Проверка системы оповещения | до 20.03.2023 | Администрация сельского поселения |
| 5. | Определение жилых домов, социально-значимых объектов и территорий, попадающих в зоны возможного затопления, уточнение количества жителей, подлежащих отселению, места и порядок их временного размещения | до 25.04.2023 | Администрация сельского поселения |
| 6. | Проработка маршрутов эвакуации и мест пребывания эвакуируемого населения, а также содержания домашнего скота в период половодья. | до 25.04.2023 | Администрация сельского поселения |
| 7. | Подготовка пунктов временного размещения для приема пострадавшего населения от паводка | По мере необходимости | Администрация сельского поселения |
| 8. | Заключить договоры с организациями для проведения ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | до 15.04.2023 | Администрация сельского поселения |
| 9. | Проверка готовности систем водоснабжения (альтернативные источники водоснабжения населения) и канализации. | до 01.04.2023 | МУП «Булавинское ЖКХ»  (по согласованию) |
| 10. | Организация контроля за соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой воды и проведение производственного контроля качества воды, подаваемых населению, с учетом паводкого периода | постоянно | МУП «Булавинское ЖКХ»  (по согласованию) |
| 11. | Информирование населения и единой дежурной диспетчерской службы Ульчского муниципального района о складывающейся обстановке и принимаемых мерах. | постоянно | Администрация сельского поселения |
| 12 | Обеспечение устойчивой связи | постоянно | ПАО «Ростелеком» в с.Булава  (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение общественного порядка при аварийно-спасательных работах в районах зон наводнения. | в период ЧС | Пункт полиции ОМВД России по Ульчскому району (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_