АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020      № 41-па

с.Булава

Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта  сельского поселения  «Село Булава»

Ульчского муниципального района» на 2020-2023 годы

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.2. статьи 6 Устава  сельского поселения  «Село Булава» Ульчского муниципального  района, администрация сельского поселения «Село Булава»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта сельского  поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района» на 2020-2023 годы (прилагается).

- Постановление администрации сельского поселения «Село Булава» от 18.04.2018 №42-па «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района на 2018-2020 годы» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в информационном листке органа местного самоуправления «Село Булава» в «Вестнике местного самоуправления» и разместить на сайте администрации сельского поселения «Село Булава» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района А.А.Кучекта.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                           Н.П.Росугбу

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

«Село Булава»

от 25.05.2020г   № 41-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕМОНТ) СИСТЕМ НАРУЖНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2020-2023 ГОДЫ

. ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района на 2020- 2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района на 2020-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.2. статьи 6 Устава сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Повышение уровня оснащенности населенного пункта системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения, обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки создание безопасных условий дорожного движения в населенном пункте, улучшение экологической обстановки |
| Основные мероприятия | 1) реконструкция существующих систем наружного освещения; 2) ремонт существующих систем наружного освещения. 3)содержание сетей уличного освещения и оборудования для уличного освещения; 4)закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников; 5) освещение улиц |
| Сроки реализации Программы | 2020-2023 годы |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 3500,0 рублей: из средств местного бюджета 2020 год – 1200,0 тыс.рублей 2021 год – 1100,0 тыс.рублей 2022 год – 1200, тыс.рублей 2023 год- 0,0 |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района; |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в населенном  пункте  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет 60 процентов.

Натриевые (преимущественно мощностью  150-100 Вт)  и ртутные лампы (125 Вт) составляют 45 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Более 14 процентов светильников имеют износ 40 процентов и также подлежат замене.

Из 22552,24 м  улиц  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района освещено 20000,00 м.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении отдаленных территорий.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения населенного  пункта поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

На сегодняшний день 33 процента общего парка источников света составляют натриевые и ртутные лампы. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться осветительные приборы с энергосберегающими лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территорий населенных пунктов поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства населенного пункта потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенного пункта.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

1) социально-политической остротой проблемы в сельском поселении «Село Булава» ;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти края и органов местного самоуправления.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения населенного пункта  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района, а также на:

1) проведение единой технической политики в области развития наружного освещения населенного пункта на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

6) улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельской территории.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2018-2020 годы и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

- 3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и электробезопасности:

1) строительство новых систем наружного освещения;

2) реконструкция существующих систем наружного освещения;

3) ремонт существующих систем наружного освещения.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света;

2) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

Средства по мероприятиям Программы и годам ее реализации распределены согласно приложению к настоящей Программе.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2020-2023 годы  составляет 5 тыс. рублей   из средств  бюджета  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района.

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в населенном пункте  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района;

2) сократить ориентировочно в 1,4 раза расходы бюджетных средств и средств населения на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных (4016 часов в год);

3) сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;

4) получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

5) сократить эксплуатационные расходы органов местного самоуправления поселений на обслуживание систем освещения;

6) повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

7) сформировать вечерний световой облик населенного пункта сельского поселения;

8) повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

9) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

- 6. Критерии выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить протяженность сетей наружного освещения в поселении;

- увеличить протяженность светоприборов без увеличения расхода электроэнергии и бюджетных средств на их содержание;

- повысить уровень освещенности территории поселения путем строительства, реконструкции и ремонта систем наружного освещения.

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

| № п/п | Наименование целевых индикаторов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения (км) | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| 2 | Количество установленных или замененных осветительных приборов (единиц) | 100 | 100 | 50 | 20 |

- 7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района.

Администрация  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов строительства, реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенного пункта на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в сельском поселении «Село Булава» Ульчского муниципального района;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Глава сельского поселения                                                  Н.П.Росугбу

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта  сельского поселения  «Село Булава»

Ульчского муниципального района» на 2020-2023 годы

| - Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенного пункта сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района» на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации (год) - Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | - Результат реализации мероприятий | - Заказчик мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1. | Содержание сетей наружного освещения и оборудования | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | качественное предоставление коммунальной услуги системы наружного освещения | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| 1.1. | Закупка энергосберегающих ламп и светильников для освещения улиц | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения улиц | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Изготовление и установка столбов, демонтаж проводов | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Освещение улиц | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 |  |  |
| Итого |  | 1200,0 | - 1100,0 | 1100,0 | 0 |  |  |

Главный специалист по финансовой работе                                                                                                   А.А.Кучекта