АДМИНИСТРАЦИЯ сельскоГО поселениЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

постановление

17.05.2012     № 29

с.Булава

Об утверждении Плана мероприятий направленных на осуществление перехода органов местного самоуправления сельского поселения «Село Булава» на межведомственное электронное взаимодействие

В целях создания правовой основы для формирования, совершенствования и дальнейшего развития межведомственного электронного взаимодействия в сельском поселении «Село Булава», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 1555-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № ВП-П10-1150 Администрация  сельского поселения «Село Булава»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий направленных на осуществление перехода органов местного самоуправления  сельского поселения «Село Булава»

на межведомственное электронное взаимодействие  согласно приложению.

2.Определить Администрацию сельского поселения «Село Булава»:

- уполномоченным органом   сельского поселения «Село Булава» по ведению реестра муниципальных услуг (функций);

- органом местного самоуправления сельского поселения «Село Булава», уполномоченным осуществлять информационное взаимодействие с Департаментом связи и информатизации для размещения сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре и федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – уполномоченный орган сельского поселения «Село Булава»).

3.Главе Администрации сельского поселения «Село Булава» представить информацию об уполномоченном органе сельского поселения «Село Булава» в Департамент связи и информатизации Хабаровского края и в Администрацию Ульчского муниципального района.

4.Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава  сельского поселения                                                     Н.П.Росугбу

приложение к постановлению

администрации № 30 от 17.05.2012г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на осуществление перехода

органов местного самоуправления сельского поселения  «Село Булава»

на межведомственное электронное взаимодействие

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение сведений о муниципальных услугах в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru), а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» Интернет-сайте администрации сельского поселения «Село Булава» | Н.П.Росугбу, глава администрации | 1- 2 квартал 2012 г. |
| 2. | Разработка и включение в Инструкцию по делопроизводству администрации сельского поселения «Село Булава» порядка работы с электронными документами | Гарасюк Ю.Н., главный специалист администрации | апрель-май 2012 г. |
| 3. | Разработка и утверждение Перечня документов, создание, хранение и исполнение которых должно осуществляться в электронной форме | Н.П.Росугбу, глава администрации | 2 квартал 2012 г. |
|  | Заключение соглашения об информационном обмене электронными документами с: |  |  |
| 4. | - муниципальными предприятиями; | Н.П.Росугбу, глава администрации | май 2012 г. |
| 5. | - государственными учреждениями Ульчского муниципального района |  | Июнь 2012 г. |
| 6. | - муниципальными учреждениями здравоохранения; | Н.П.Росугбу, глава администрации | июнь 2012 г. |
| 7. | - муниципальными общеобразовательными учреждениями; | Н.П.Росугбу, глава администрации | Июнь 2012 г. |
| 8. | - муниципальными учреждениями культуры. | Н.П.Росугбу, глава администрации | июнь 2012 г. |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, а также иных неправомерных действий в отношении информации, размещенной на официальном Интернет-сайте администрации сельского поселения «Село Булава» и передаваемой посредством электронной почты, размещенной на базе данного сайта | Н.П.Росугбу, глава администрации | 1 полугодие 2012 г. |
| 10. | Разработка Положения об официальном Интернет-сайте администрации сельского поселения «Село Булава» | Н.П.Росугбу, глава администрации | апрель 2012 г. |
| 11. | Внедрение второй очереди системы внутреннего электронного документооборота администрации сельского поселения «Село Булава» | Н.П.Росугбу, глава администрации | июнь 2012 г. |

___________________