ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района

от 16.08.2013г   № 56

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ (РЕМОНТ) СИСТЕМ НАРУЖНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2013-2016 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов  сельского

поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района» на 2013-2016 годы

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

3. Перечень мероприятий Программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

6. Критерии выполнения Программы

7. Механизм реализации Программы

Ш.ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ:

| Приложение № 1 | Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования |
| --- | --- |

I. ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района на 2013- 2016 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района на 2013-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.2. статьи 6 Устава сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |
| Координатор Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края |
| Цели и задачи Программы | Повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2016 годы |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 690 000 рублей: из средств местного бюджета 2013 год – 90,0 тыс.рублей 2014 год – 200,0 тыс.рублей 2015 год – 200,0 тыс.рублей 2016 год – 200,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района; Совет депутатов сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в населенных пунктах  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет 60 процентов.

Натриевые (преимущественно мощностью  150-100 Вт)  и ртутные лампы (125 Вт) составляют 45 процентов общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Более 14 процентов светильников имеют износ 40 процентов и также подлежат замене.

Из 22552,24 м  улиц  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района освещено 20000,00 м.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается на летний период, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении отдаленных территорий.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

На сегодняшний день 53 процента общего парка источников света составляют натриевые и ртутные лампы. Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться осветительные приборы с энергосберегающими лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территорий населенных пунктов поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на краевом уровнях. Решение данной задачи возможно только в рамках программно-целевого подхода, так как:

мероприятия Программы потребуют согласованных действий различных организаций и координации межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения;

разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение состояния освещения населенных пунктов.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

1) социально-политической остротой проблемы в сельском поселении «Село Булава» ;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти края и органов местного самоуправления.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения населенных пунктов  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района, а также на:

1) проведение единой технической политики в области развития наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к проектированию, строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

4) повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

5) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;

6) улучшение экологической обстановки путем снижения количества используемых ртутьсодержащих ламп в наружном освещении.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Сроки реализации программных мероприятий определены на 2013-2016 годы и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

- 3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и электробезопасности:

1) строительство новых систем наружного освещения;

2) реконструкция существующих систем наружного освещения;

3) ремонт существующих систем наружного освещения.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

1) перевод наружного освещения на современные энергоэкономичные источники света;

2) перевод сетей наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом;

Средства по мероприятиям Программы и годам ее реализации распределены согласно приложению к настоящей Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2013-2016 годы  составляет 690,0 тыс. рублей   из средств  бюджета  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района.

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения в населенных пунктах  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района;

2) сократить ориентировочно в 1,4 раза расходы бюджетных средств и средств населения на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных (4016 часов в год);

3) сократить расходы на утилизацию ртутных ламп, что позволит помимо экономического эффекта получить и экологический эффект;

4) получить нормативные параметры освещенности территории согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

5) сократить эксплуатационные расходы органов местного самоуправления поселений на обслуживание систем освещения;

6) повысить надежность работы сетей, снизить количество аварий наружного освещения и отказов его оборудования;

7) сформировать вечерний световой облик населенных пунктов сельского поселения;

8) повысить уровень безопасности дорожного движения в темное время суток;

9) обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности.

- 6. Критерии выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить протяженность сетей наружного освещения в поселении;

- увеличить протяженность светоприборов без увеличения расхода электроэнергии и бюджетных средств на их содержание;

- повысить уровень освещенности территории поселения путем строительства, реконструкции и ремонта систем наружного освещения.

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

| № п/п | Наименование целевых индикаторов | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения (км) | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| 2 | Количество установленных или замененных осветительных приборов (единиц) | 50 | 50 | 50 | 20 |

- 7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района.

Администрация  сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального  района осуществляют:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов строительства, реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в сельском поселении «Село Булава» Ульчского муниципального района;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Глава сельского поселения                                                  Н.П.Росугбу