**Проект "Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава»Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»**

   ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУЛАВА»

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. Булава

Об утверждении муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава»Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

         В соответствии с пунктом 5, 6, части 1, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», вцеляхповышения уровня благоустроенности общественных и дворовых территорий сельского поселения «Село Булава» (далее – сельское поселение), повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территориипоселения, администрации сельского поселения «Село Булава»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1.Утвердить  прилагаемый проект муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района  Хабаровского края на 2018-2022 годы».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения                                                             Н.П. Росугбу

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Село Булава»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО БУЛАВА» УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2018-2022 ГОДЫ»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды натерритории

сельского поселения «Село Булава»

Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Администрация сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района Хабаровского края |
| Соисполнители Программы | - | нет |
| Цель Программы | - | повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Село Булава», создание комфортной городской среды. |
| Задачи Программы | - | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения «Село Булава»;    повышение уровня благоустройства дворовых территорий;    повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;    повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения;    создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. |
| Основные показатели(индикаторы) муниципальной программы | - | доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период;    доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2018 – 2022 годы,  в том числе:  I этап – 2018 год,  II этап – 2019 год,  III этап – 2020 год,  IV этап – 2021 год,  V этап – 2022 год |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | - | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы –11 571,405 тыс. руб., в том числе:  - 2018 г. –2 314,281 тыс. руб.;  - 2019 г. – 2 314,281 тыс. руб.;  - 2020 г. –2 314,281 тыс. руб.;  - 2021 г. – 2 314,281 тыс. руб.;  - 2022 г. –2 314,281 тыс. руб.  Из них:  федеральный бюджет — 7 775,985 тыс. руб. в том числе:  - 2018 г. – 1 555,197 тыс. руб.;  - 2019 г. – 1 555,197тыс. руб.;  - 2020 г. – 1 555,197 тыс. руб.;  - 2021 г. – 1 555,197 тыс. руб.;  - 2022 г. – 1 555,197тыс. руб.  краевой бюджет        — 1 481,140тыс. руб.,в том числе:  - 2018 г. – 296,228 тыс. руб.;  - 2019 г. – 296,228 тыс. руб.;  - 2020 г. – 296,228тыс. руб.;  - 2021 г. – 296,228 тыс. руб.;  - 2022 г. – 296,228 тыс. руб.  местный бюджет      — 2 314,280тыс. руб., в том числе:  - 2018 г. – 462,856 тыс. руб.;  - 2019 г. – 462,856 тыс. руб.;  - 2020 г. – 462,856тыс. руб.;  - 2021 г. – 462,856 тыс. руб.;  - 2022 г. – 462,856 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;  увеличение доли благоустроенных общественных территорий |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

         Одной из проблем территории сельского поселения «Село Булава» является низкий уровень общего благоустройства территорий.

         Серьезную озабоченность вызывает состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и незакрепленных зон в черте поселения. Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества жителей поселения, поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды является одним из приоритетов деятельности органов местного самоуправления.

Однако в вопросах благоустройства городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, спортивная площадка и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)      благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения поселения и заинтересованных лиц, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава»на 2018-2020 годы».

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения«Село Булава» на 2018-2020 годы» - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. **Основные цели и задачи подпрограммы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Село Булава», а также дворовых территорий многоквартирных домов, на основании обращений и инициатив жителей.

Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Организация общественного контроля за ходом реализации проекта, разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. **Прогноз конечных результатов реализации Программы**

Реализация Программы позволит повысить качество и комфорт среды обитания жителей сельского поселения «Село Булава», улучшить условия жизнедеятельности различных групп населения, а также обеспечить доступность благоустроенных объектов для отдельных групп населения.

Планируемый эффект реализации Программы – качественное изменение территорий сельского поселения и демонстрация жителям поселения возможности практической реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их результатов, создание основы для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы, отражающими социальные и экономические выгоды края, должны стать:

- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018 – 2022 годов поэтапно:

I этап – 2018 год,

II этап – 2019 год,

III этап – 2020 год,

IV этап – 2021 год,

V этап – 2022 год

В рамках каждого этапа планируется реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения «Село Булава».

1. **Перечень показателей (индикаторов) Программы**

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

5.1. Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Булава» по итогам года предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

5.2. Показатель «Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Булава» по итогам года предоставления субсидии как отношение количества общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

1. **Краткое описание основных мероприятий Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения, в том числе следующие мероприятия:

6.1. Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в Приложении № 8 к настоящей Программе.

6.3.Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения.

Адресный перечень всех индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения, подлежащих инвентаризации приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

Основные мероприятия Программы направлено на решение основных задач программы.

         Необходимым условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является соблюдение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика последствий их нереализации представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 11 571,405 тыс. руб., в том числе:

- 2018 г. – 2 314,281 тыс. руб.;

- 2019 г. – 2 314,281 тыс. руб.;

- 2020 г. – 2 314,281 тыс. руб.;

- 2021 г. – 2 314,281 тыс. руб.;

- 2022 г. – 2 314,281 тыс. руб.

Из них:

Федеральный бюджет — 7 775,985 тыс. руб. в том числе:

- 2018 г. – 1 555,197 тыс. руб.;

- 2019 г. – 1 555,197тыс. руб.;

- 2020 г. – 1 555,197 тыс. руб.;

- 2021 г. – 1 555,197 тыс. руб.;

- 2022 г. – 1 555,197тыс. руб.

Краевой бюджет          — 1 481,140 тыс. руб.,в том числе:

- 2018 г. – 296,228 тыс. руб.;

- 2019 г. – 296,228 тыс. руб.;

- 2020 г. – 296,228тыс. руб.;

- 2021 г. – 296,228 тыс. руб.;

- 2022 г. – 296,228 тыс. руб.

Местный бюджет         — 2 314,280 тыс. руб., в том числе:

- 2018 г. – 462,856 тыс. руб.;

- 2019 г. – 462,856 тыс. руб.;

- 2020 г. – 462,856тыс. руб.;

- 2021 г. – 462,856 тыс. руб.;

- 2022 г. – 462,856 тыс. руб.

1. **Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/  возможности | Мероприятия по предупреждению риска/  реализации возможности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски | | |
| 1. | Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству в крае | проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству |
| 2. | Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу) | реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной программе, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организаций |

1. **Механизм реализации Программы**

Для успешной реализации Программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы за должностными лицами администрации сельского поселения «Село Булава»;

- мониторинг достижения показателей, характеризующих достижение

цели и задач программы;

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Булава» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации программы, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы, иную информацию, требуемую к размещению в рамкахреализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городскойсреды».

1. **Механизм реализации, организация управления и контроля за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация сельского поселения «Село Булава».

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложение № 3 настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Село Булава» Ульчского муниципального района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программе

«Формирование современнойгородской среды на территории сельского поселения

«Село Булава»

на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Село Булава» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Село Булава» | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. | Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Село Булава» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Село Булава» | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

 основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

«Формирование современнойгородской среды на территории сельского поселения

«Село Булава» на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации  (годы) | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения «Село Булава» | администрация сельского поселения «Село Булава» | 2018 – 2022 | проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 – 2022 годах с использованием субсидии | ухудшение санитарного состояния территории края и внешнего благоустройства |
| 2 | Благоустройство общественных территорий сельского поселения «Село Булава» | администрация сельского поселения «Село Булава» | 2018-2022 | проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2018 – 2022 годах с использованием субсидии |
| 1.2. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения, расположенных на территории сельского поселения «Село Булава» | администрация сельского поселения «Село Булава» | 2017-2020 | формирование реестров благоустройства дворовых территорий городского поселения    формирование реестров благоустройства общественных территорий городского поселения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории сельского поселения«Село Булава»

на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы/ основных мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник  финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Организация работ по благоустройству дворовых территорий | Администраци сельского поселения «Село Булава» | Всего | 11 571,405 |  |
| Средства краевого бюджета, в том числе средства краевого бюджета источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета | 9 257,125 |  |
| 2. | Организация работ по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения «Село Булава» |  |
| Средства бюджета поселения | 2 314,280 |  |
| 3. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения. | Администрация сельского поселения «Село Булава» | - | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

Адресный перечень дворовых территорий

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории много­квартирного дома, подлежащего бла­гоустройству в 2018-2022 годы | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 2018 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2019 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2020 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2021 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2022 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Адрес/  местоположение общественной  территории | Функциональное назначение (существующее или планируемое) |
| 1 | Спортивная площадка | ул. Колхозная | спорт |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

Перечень общественных территорий,

подлежащих, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 2018 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2019 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2020 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2021 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |
| 2022 год | | |
|  | (по результатам отбора предложений) | (по результатам отбора предложений) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Булава» на 2018-2022 годы» |

Адресный перечень

всех индивидуальных жилых домов, а также земельных участков

предоставленных для их размещения, подлежащих инвентаризации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Номера домов |
| 1. | ул. Колхозная | спортивная площадка |